Para implementar um fluxo robusto de acompanhamento de evidências no Plano de Ação do seu sistema, você deve transformar a lista estática de tarefas em um workflow de gestão de tarefas (semelhante a um "Trello" ou "Jira", mas focado em SST).

O objetivo é atender à exigência da NR-01 de que o PGR deve ser um processo de "melhoria contínua" e garantir a rastreabilidade das ações para fins de fiscalização. Baseado nas fontes, aqui está a arquitetura desse módulo:

### 1. Estrutura de Dados da Evidência (Backend)

O banco de dados precisa suportar não apenas o texto da ação, mas os artefatos que comprovam sua execução.

- Tabela de Ações: Deve conter campos para Status (Pendente, Em Andamento, Concluído, Atrasado), Data_Limite (baseada na prioridade do risco) e Responsável.

- Tabela de Evidências (1:N): Uma única ação pode ter várias evidências.

- Tipo_Arquivo: Foto (antes/depois), PDF (Nota Fiscal de compra de EPI, Certificado de Treinamento), Laudo Técnico (nova medição de ruído).

- Hash_Arquivo: Para garantir integridade (assim como nos documentos principais).

- Timestamp_Upload: Data e hora exata do envio.

- Usuario_ID: Quem fez o upload (rastreabilidade).

### 2. O Fluxo de Trabalho (Workflow)

O sistema deve guiar o usuário por etapas de validação:

#### Etapa A: Execução e Upload (O Chão de Fábrica)

O responsável pela ação (ex: Chefe de Manutenção) recebe o alerta. Ao concluir a tarefa (ex: "Instalar proteção na correia"), ele não apenas clica em "Feito".

- Requisito do Sistema: O sistema deve exigir o upload da evidência ou uma justificativa de texto para mudar o status para "Concluído".

- Exemplo: O usuário tira uma foto da proteção instalada pelo celular e sobe no sistema.

#### Etapa B: Validação Técnica (O Engenheiro/Técnico)

Uma ação "Concluída" pelo manutenção não significa que o risco acabou. O status deve mudar para "Aguardando Validação".

- Ação do Técnico de Segurança: Ele analisa a evidência (foto/laudo).

- Reprova: Devolve com comentário ("A proteção não cobre a polia total"). Status volta para "Em Andamento".

- Aprova: O status muda para "Validado/Eficaz".

#### Etapa C: Recálculo Automático do Risco (Feedback Loop)

Aqui está a inteligência do sistema baseada na Matriz de Risco:

- Se a ação validada era uma Medida de Controle (ex: Enclausuramento), o sistema deve perguntar: "Deseja reavaliar o Índice de Controle ($C$) na matriz?"

- Se o usuário confirmar, o sistema recalcula a Probabilidade ($P$) (conforme a fórmula $P = (E + 2C)/3$) e gera um novo Nível de Risco Residual, atualizando o Inventário de Riscos automaticamente e mantendo o histórico da versão anterior 1.

### 3. Painel de Auditoria para Fiscalização

Como a fiscalização exige "amplo e irrestrito acesso" 2, o sistema deve ter uma visualização que conecte o problema à solução:

- Timeline da Ação: Uma linha do tempo visual mostrando:

- 01/01: Risco Identificado (Crítico).

- 05/01: Ação criada (Prazo 15 dias).

- 10/01: Evidência de compra do material (Nota Fiscal).

- 14/01: Evidência de instalação (Foto).

- 15/01: Validação do Engenheiro.

- 15/01: Risco reclassificado para Tolerável.

### 4. Integração com Certificação Digital

Para ações críticas (ex: riscos de vida iminente ou espaços confinados), o sistema pode exigir que a validação final seja assinada com e-CPF (ICP-Brasil) pelo Responsável Técnico, garantindo a irretratabilidade da informação de que "o ambiente agora é seguro" 3.

Resumo da Implementação:Não crie apenas um checkbox. Implemente um sistema de tickets onde o fechamento do ticket exige um anexo (evidência) e uma aprovação técnica, gatilhando a atualização automática da matriz de risco para demonstrar a eficácia do PGR na gestão continuada 4, 5.